项目编号：	YGCWB-2024-0034

宜宾市第四人民医院总院

防火材料更换工程项目

比选文件

比选人：宜宾市第四人民医院

二O二四年九月

目  录

第一章 比选邀请	3

第二章 比选申请人须知	5

第三章 资格审查需要提供的资料	7

第四章 项目技术、服务及其他商务要求	8

第五章 比选评审办法(最低价法)	12

第六章 商务应答表	13

第七章 技术、服务要求应答表	14

第八章 比选申请文件格式	15

# 第一章 比选邀请

宜宾市第四人民医院宜宾市第四人民医院总院防火材料更换工程项目进行公开比选，现邀请各潜在供应商进行比选。

## 一、比选项目概况

1.项目编号：YGCWB-2024-0034

2.项目名称：宜宾市第四人民医院总院防火材料更换工程项目

3.比选人：宜宾市第四人民医院

4.项目概况

(1)比选内容：见比选文件第四章

(2)比选预算：57999.88元为最高限价。

二、比选申请人的资格条件要求

(一)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

(二)其他类似效力要求：

1.参加本次比选活动的比选申请人现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

2.本项目不接受联合体；

3.比选申请人在比选公告发布之日前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；提供网站截图。

4.法定代表人授权书复印件；

5.比选申请人与其他比选申请人之间，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动行为。

三、递交比选文件方式、时间、地点

本比选在宜宾市第四人民医院官网上以公告形式发布，公告期限为发布之日起3个工作日。

1.递交资料时间：2024年 9月11 日至2024年 9 月 13日每日上午08:00至12:00，下午14:30-18:00(北京时间，法定节假日除外)。

2.递交资料截止时间：2024年 9  月13 日17：30

3.递交地点：外江路2号宜宾市第四人民医院3号楼3楼运管财务部。

四、联系方式:

比选人：宜宾市第四人民医院

通讯地址：宜宾市叙州区南岸外江路2号

联 系 人：周老师

联系电话：0831-2101933

# 第二章 比选申请人须知

## 比选申请人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 名 称：宜宾市第四人民医院 地 址： 宜宾市第四人民医院外江路2号 邮 编：644000 联 系 人：周老师 联系电话：0831-2101933 |
| 3 | 比选申请人资格条件、 能力和信誉 | 见比选邀请“对比选申请人的资格条件要求” |
| 4 | 限制参选的情形 | 1.2021年1月1日至申请递交截止日前3天内，有被政府有关部门行政处罚等不良执业记录。 2.借用他人名义参选的。 3.不符合相关法律法规及本次比选文件要求的情形。 |
| 5 | 比选申请文件格式 | 1.不得对比选文件格式中的内容进行实质性删减和修改。 2.比选申请人自行填写或增加的内容，不得与比选文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 |
| 6 | 签字或盖章要求 | 1.所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人签字或盖签名章，不得由他人代签。 2.所有要求盖章的地方都应加盖比选申请人单位行政公章(鲜章)，不得使用专用章或下属单位印章。 3.要求法定代表人或其委托代理人签字的位置，法定代表人亲自递交比选申请文件而不委托代理人递交比选申请文件的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人递交比选申请文件的，由委托代理人签字，并附法定代表人签署的授权委托书。 4.比选申请文件副本可以是正本复印件。 |
| 7 | 比选申请文件正副本份数 | 正本一份，副本一份，正副本内容应一致，有不一致时，均以正本为准。 |
| 8 | 装订要求及密封 | 1.采用A4纸打印，每份比选申请文件单独装订一册，标明正、副本。(不得采用活页夹等可拆换的装订方式) 2.比选申请文件的正本、副本一并包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖比选申请人单位行政公章。 3.比选申请文件封套上应写明：“XXXXXXX项目比选申请文件”、“项目编号”“联系方式”。密封处加盖比选申请人单位行政公章。 |
| 9 | 比选申请文件递交 | 1.递交截止时间：2024年9 月 13日17:30。 2.递交地址：外江路2号宜宾市第四人民医院3号楼3楼运管财务部。 |
| 11 | 比选评审办法 | 最低价法 |
| 12 | 比选人确定中选人数 | 1名 |
| 13 | 报价不一致修改原则 | 比选申请文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改： (一)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。 (二)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。 (三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其比选申请文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。 |
| 14 | 其它重要说明 | 由于规划调整、政策调整、比选人上级单位或本单位投资建设计划调整等情况而导致项目取消的情况，比选人单位不负任何经济赔偿和法律责任。 |

- 第三章 资格审查需要提供的资料

1.法人或其他组织参加比选的提供其营业执照副本复印件或法人证书副本复印件；自然人参加比选的提供其自然人身份证明复印件。(注：在有效期内。)

2.比选申请人的组织机构代码证副本复印件。(注：①在有效期内；②自然人参加投标时可不提供；③已实行三证合一的可不提供。)

3.比选申请人的税务登记证副本复印件。(注：①在有效期内；②自然人参加投标时可不提供；③已实行三证合一的可不提供。)

4.比选申请人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函。

5.比选申请人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的供承诺函。

6.比选申请人提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。

7.比选申请人提供参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

8.比选申请人提供参加本次比选活动的比选申请人现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录的承诺函；

9.提供比选申请人提供在比选公告发布之日前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函，并提供网站截图

10.法定代表人授权书原件(注：①法定代表人参与比选时提供法定代表人身份证明，附法定代表人身份证复印件；②授权代表参与比选时提供法定代表人授权委托书，附法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件。)

11.比选申请人与其他比选申请人之间，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动行为，并提供承诺函。

注：1.比选申请人提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖供应商公章。

2.比选申请人应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

3.承诺函可集中提供也可逐项单独提供。

# 第四章 项目技术、服务及其他商务要求

- 项目名称及概况

1.项目名称：宜宾市第四人民医院总院防火材料更换工程。

2.项目概况：总院手术室楼顶搭建的顶棚、中央空调冷却塔遮挡棚、前门岗吊顶等是泡沫彩钢板，中央空调冷却塔遮挡棚钢架由于水汽侵蚀腐蚀生锈，为保障房屋安全，杜绝火灾发生，需要进行更换。

3.工程量清单属于本文件的组成部分（见附件）

4.资金预算（最高限价）57999.88元。

5．项目服务区域位于:宜宾市第四人民医院总院

★二、商务要求

（一）工程安装完工时间

1．服务进场时间：施工进场时间以采购人通知时间为准。

2．工期：以开工报告之日起，工期为15个日历天。对以下原因造成工日期延误，经采购人确认，工期相应顺延：

（1）工程量变化和设计变更；

（2）不可抗力：地震、战争等不可抗力因素造成无法施工的，工期相应顺延；

（3）采购人同意工期顺延的其他情况；

（4）采购人未按时参加阶段验收而成的工期延误。

3、因采购人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。

4、因供应商供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延；因供应商原因造成工程质量存在问题的，返工费用由供应商承担，工期不顺延。

（二）履约保证金及退还时间

支付货币由人民币转账支付。供应商收到中选通知书起于合同签订前，交纳中标金额的3%履约保证金到采购人指定账户，如果供应商不履行合同，履约保证金不予退还；如果供应商未能按合同约定全面履行义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购方要求供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。履约保证金在工程竣工验收合格后采购方无息退还供应商。

（三）履约验收时间、标准及内容

1.供应商应严格按维修、装饰、安装工程现行施工及验收规范进行施工作业，在施工中出现工程质量不合格的，一切返工费、材料费概由供应商自行承担，采购人有权扣除保证金。本工程以作法说明、工程量清单和国家制订的相关法律法规的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2.工程竣工后，由采购人组织验收，验收不合格的供应方应立即进行整改，直至验收合格，延误时间造成的一切经济及法律责在由供应承担。

3.采购人验收合格的行为不影响供应商承担违约责任。

（四）支付条件及付款时间

工程竣工验收合格并结算审计后（工程审减率超5%，该项工程审计费由施工方支付），供应商开具完税发票给采购人，采购人在收到发票之日起20个工作日内以转账方式支付工程结算审计后金额的97%给供应商，余3%作为质保金，工程竣工验收合格1年后且双方无任何争议，15个工作日内采购人无息退还供应商质保金。供应商提供的发票不合格的，采购人有权拒绝支付价款且不承担违约责任。

★三、供应商特殊资质要求

1.供应商须提供国家行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质证书复印件。

2.供应商须提供有效的《安全生产许可证》复印件。

★ 四、质保期及范围、售后服务要求

1、质保期为 1 年（验收合格之日起），范围为工程涉及的所有内容。

2、工程竣工验收合格1 年质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后 4 小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担维修调换费用（认为因素除外和特殊情况以双方协商的时间为准）；如因采购人原因或人为损坏造成的问题，供应商应积极配合处理，但相关费用由采购人承担。

3、供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

★五、违约责任

1、质量违约：由于供应商原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，供应商负责修理，所需修理费用由供应商承担，工期不予顺延，采购人不退还供应商履约保证金，还应承担合同金额30%的违约金，给采购人造成损失的，还应承担赔偿责任。

2、进场违约：除人力不可抗拒因素外（如地震、战争等）造成进场延误的，每延期1天，供应商应承担500元/天的违约金，延期超过5天仍未开展工作的，采购人有权无条件解除合同且不退还履约保证金，给采购人造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

3、工期违约：除人力不可抗拒因素外（如地震、战争等），工期不得延误，因供应商原因造成工期延误的，每延期1天，供应商承担500元/天的违约金，延期超过10天仍未完工的，采购人有权无条件解除合同且不退还履约保证金，给采购人造成损失的，还应承担赔偿责任。

4、其他要求：供应商在项目实施过程中的安全责任由供应商负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责任。

5、如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

6、供应商拒绝承担违约责任的，采购人可通过法律途径追偿，追偿产生的成本费包括但不限于诉讼费、律师费、交通费等均由供应商承担。

六、其他要求

1、在施工过程中，供应商必须做到安全施工，如出现安全事故，由供应商全权负责。

2、供应商所聘请人员（含农民工）与供应商形成劳动关系，不与采购人形成劳动关系，且不得向采购人主张支付工资、奖金、工伤赔偿等，只能向供应商主张。

3、其他未定事宜由合同中约定。

注意：本章带“★”号条款为实质性要求，比选申请人须根据比选文件具体要求提供相应证明材料，若比选文件未要求提供具体证明材料的以比选申请人提供的“实质性要求承诺”响应为准，否则将被视为无效投标。

第五章 比选评审办法(最低价法)

- 1.比选评审方法

本次比选最低价法。

- 2.比选评审标准

- 在初审之前，比选小组应认真研究比选文件，了解和熟悉比选的目标、范围和性质，比选文件的主要要求、标准和条款，评审标准、方法和评审过程中需考虑的相关因素。

3.比选评审结果

比选小组根据提供的资料进行评审，在资料符合的情况下，选择低价中标法。

第六章   商务应答表

项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与比选文件的商务要求有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与比选文件商务要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受比选文件所有商务要求，供应商不得以未作应答而拒不接受。

供应商人名称：   （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

第七章 技术、服务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与比选文件第四章技术参数要求的内容有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与比选文件第四章技术参数要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受比选文件第四章技术参数要求所有的内容，供应商不得以未作应答而拒不接受。

供应商名称：   （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

- 第八章 比选申请文件格式

封套外贴：

XXXX

XXX

比选申请文件

比选申请人：____________________________(全称)

联系方式：____________________________

比选申请文件封面：

正本(或副本)

XXXX

XXX

比选申请文件

比选申请人：___________________(全称并加盖企业法人公章)

法定代表人或其委托代理人：______________(签字)

年  月  日

目录

(自拟)

## 比选申请函

致： 宜宾市第四人民医院

一、我方已仔细研究了贵院    XXX    项目比选文件(包括补遗(如有))的全部内容，并对项目进行了深入了解，愿意参加本次比选。

二、我方提交的比选申请文件在比选申请截止时间后的90天内有效，在此期间内被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在有效期内不撤回比选申请文件，不修改比选申请文件。

三、若我方中选：

1、我方保证在收到你方的中选通知书后，按比选文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

2、随同本申请报价书提交的辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

四、我方完全理解你方不保证报价最低的比选申请人中选。

五、我公司完全理解比选人因法律和政策原因取消比选以及拒绝所有的申请文件，并对此类行动不承担任何责任，亦无义务向比选申请人解释其原因。

六、如我方中选，我方保证接受你方在业务分配、费用支付额度及支付方式、业务质量及进度要求等方面的管理规定。

七、我公司对提交材料中的所有陈述和声明的真实性和正确性负责。

比选申请人名称：_________________________(盖单位公章)

申请日期：    年   月   日

## 报价一览表

## 项目名称：

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 小写： 大写： |  |

★备注：包含运输费、人工费、规费、安全文明施工费等所有含税费用。采购人无须另向供应商支付其他任何费用。工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，供应商必须完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

比选申请人名称：___________________(盖单位行政公章)

法定代表人或授权代表(签字)：

申请日期：    年   月   日

## 法定代表人身份证明

比选申请人名称：_____________________________

单位性质：____________________________

地址：________________________________

成立时间：________年_______月________日

经营期限：____________________________

姓名：________性别：________年龄：________职务：________

系_____________________________(比选申请人全称)的法定代表人。

特此证明。

比选申请人名称：___________________(盖单位行政公章)

法定代表人或授权代表(签字)：

申请日期：    年   月   日

法定代表人身份证印件：

注：适用于法定代表人亲自参与比选时提供。

## 法定代表人授权委托书

致：   宜宾市第四人民医院

本人(姓名)系(比选申请人全称)的法定代表人，现委托_______(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改XXXXXXX项目比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权书签字之日起至递交比选申请文件有效期截止期间。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

比选申请人名称：___________________(盖单位行政公章)

法定代表人(签字或印章)

授权代表(签字或印章)：

申请日期：    年   月   日

注：适用于授权代表参与比选时提供。

## 声明

致： 宜宾市第四人民医院

1.本单位(比选申请人全称)现参加(项目名称)的比选活动，本单位特此声明：不管过去、现在、还是将来，我们如果中选，本单位及其附属机构将为(比选人名称)提供合乎国家相关法规、标准、规范规定及经双方协议订立合同的服务。

2.2021年1月1日至申请递交截止日前3天内，无被政府有关部门行政处罚、市场禁入、通报批评等不良记录。

如违反以上声明，本公司愿承担一切法律责任。

比选申请人名称：___________________(盖单位行政公章)

法定代表人或授权代表(签字)：

申请日期：    年   月   日

## 承诺书

致：宜宾市第四人民医院

我方以诚实、守信的态度参加贵方的比选活动并郑重承诺，在比选申请过程中，不发生因我方原因造成的违背下列承诺之一的行为或出现其它严重损害贵方利益的行为。如有发生，我方自愿放弃比选申请，且自我方行为被贵方认定之日起两年内，贵方有权不接受我方在贵方周期性比选申请或其它项目中的比选申请，两年后如我方不能有效证明信誉的改善，贵方仍有权拒绝我方的比选申请。

1.我方承诺不发生弄虚作假骗取中选、中选后非贵方原因放弃中选的行为。如在中选后发现我方比选申请资料不符合比选要求或资料载明条件发生变化而不符合比选要求，你方有权取消我方中选人资格，另选中选人。

2.我方承诺不发生任何串通与项目有关的单位而损害贵方或国家利益的行为。

3.我方承诺与其他供应商之间，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动行为。

4.我方承诺未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、设计服务、宣传等服务。

5.我单位及其现任法定代表人／主要负责人不具有行贿犯罪记录。

6.如我单位中选，我方承诺：

(1)在项目服务期间，满足贵方的服务期限要求，不发生因我方原因延误服务期限的行为。

(2)不发生出具虚假成果或报告的行为。

(3)不发生因我方原因造成项目执行过程中出现重大失误的行为。

(4)将接受你方对供应商的考核管理办法及其他管理规定。

7.我方承诺比选公告发布之日前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。（附网站截图）

8.比选文件、比选申请文件中的实质性条款也属我方承诺的内容。

比选申请人名称：___________________(盖单位行政公章)

法定代表人或授权代表(签字)：

申请日期：    年   月   日

## 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺书

致：宜宾市第四人民医院

本公司             (公司名称)参加            (项目名称)的比选申请活动，现承诺我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

比选申请人名称：___________________(盖单位行政公章)

法定代表人或授权代表(签字)：

申请日期：    年   月   日

## 八、比选申请人须知规定的其他材料

格式、内容自拟

(证书证件等资料的复印件可附于比选申请文件各章节中)